САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1
Профессиональные роли в разработке программных систем, формирование команды и распределение ответственности.

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

Название: «Звездочки», группа 644, бригада N4.

Тема проекта: «Создание сервиса подбора хобби»

Состав команды:

- Пустовой Борис

- Зокиров Тимур

- Маскаев Владислав

- Загрудный Данила

- Капитанский Андрей

ОПИСАНИЕ ВЫБРАННОГО СПОСОБА КОММУНИКАЦИИ И ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Способ коммуникации: Групповой чат в Telegram.

Правила взаимодействия: Все рабочие вопросы и задачи обсуждаются в общем чате. Решения по проекту принимаются коллективно путем голосования, опросов и достижения общего согласия.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ С ОБОСНОВАНИЕМ

- Капитанский Андрей – Руководитель проекта.

  - Обладает организаторскими навыками. Умеет следить за сроками, распределять задачи и координировать общую работу команды.

- Пустовой Борис – Программист.

  - Владеет навыками написания сайтов на HTML, CSS, JavaScript.

- Загрудный Данила – Тестировщик.

  - Проявляет личный интерес к поиску ошибок и проверке качества проекта.

- Зокиров Тимур – Архитектор ПО.

  - Интересуется дизайном, умеет работать со схемами, способен разобрать общую логику взаимодействия компонентов сайта.

- Маскаев Владислав – Специалист по данным.

  - Хорошо разбирается в структурировании, обработке и сопоставлении баз данных.

РОЛИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

| Участник | Роль | Профессиональный стандарт | Код стандарта | Трудовые функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитанский Андрей | Руководитель проекта | Руководитель проектов в области ИТ | 06.016 | Организация исполнения работ проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом проекта (A/15.6) |
| Пустовой Борис | Программист | Программист | 06.001 | Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных (A/02.3) |
| Загрудный Данила | Тестировщик | Специалист по тестированию в области ИТ | 06.004 | Выполнение процесса тестирования ПО (A/03.4) |
| Зокиров Тимур | Архитектор ПО | Специалист по дизайну графических пользовательских интерфейсов | 06.025 | Создание визуального дизайна элементов графического пользовательского интерфейса (A/01.3) |
| Маскаев Владислав | Специалист по данным | Специалист по большим данным | 06.042 | Планирование и организация аналитических работ с использованием технологий больших данных (A/02.6) |

МАТРИЦА RACI

| Список задач первого этапа | Капитанский Андрей | Пустовой Борис | Загрудный Данила | Зокиров Тимур | Маскаев Владислав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование команды | A | C | C | R | C |
| Выбор коммуникации | A | C | C | R | C |
| Выбор темы | A/R | C | C | C | C |
| Распределение ролей | A/R | C | C | C | C |
| Подготовка отчета | A/R | R | R | R | R |

- R (Responsible) — исполнитель

- A (Accountable) — ответственный за результат

- C (Consulted) — консультируемый

- I (Informed) — информируемый

ЭССЕ

- Я, Зокиров Тимур, в рамках нашего сквозного проекта выполняю роль Архитектора ПО. Мой основной вклад в разработку «Сервиса подбора хобби» заключается в проектировании общей логики взаимодействия компонентов системы, разработке структурных схем и создании визуального дизайна элементов пользовательского интерфейса. Ожидаю, что благодаря моей работе команда получит качественный и стабильный результат, а итоговый прототип проекта будет успешно защищен на кафедре.

- Я, Пустовой Борис, в рамках нашего сквозного проекта выполняю роль программиста. Мой основной вклад в разработку «Сервиса подбора хобби» заключается в написании кода сайта на HTML, CSS и JavaScript: я верстаю страницы, реализую интерактивные элементы и связываю интерфейс с логикой подбора хобби. Ожидаю, что благодаря моей работе команда получит качественный и стабильный результат, а итоговый прототип проекта будет успешно защищен на кафедре.

- Я, Маскаев Владислав, в рамках сквозного проекта выполняю роль специалиста по данным. Мой основной вклад в разработку «Сервиса подбора хобби» — проектирование базы данных, хранение информации о пользователях и хобби, а также сопоставление интересов пользователя с подходящими видами досуга.

Чтобы сервис работал, нужна грамотно спроектированная база: с нормализованными таблицами, продуманными связями и оптимизированными запросами. Я определяю схему — выделяю сущности «Пользователь», «Хобби», «Категория», «Отзыв», «Рекомендация», устанавливаю связи и описываю атрибуты таблиц. Также пишу SQL-запросы для выборки и фильтрации данных, на которых строится рекомендательная логика.

Поскольку в команде есть программист и архитектор, мне важно, чтобы структура данных корректно интегрировалась с интерфейсом и логикой приложения. Рабочие вопросы мы обсуждаем в общем чате Telegram.

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по большим данным» (06.042), мои трудовые функции включают планирование и организацию аналитических работ с использованием технологий больших данных. В дальнейшем планирую внедрить механизмы анализа пользовательского поведения для повышения точности подбора.

Ожидаю, что благодаря моей работе команда получит надёжное и масштабируемое хранилище данных, а итоговый прототип проекта будет успешно защищён на кафедре.

- Я, Капитанский Андрей, в рамках нашего сквозного проекта выполняю роль Руководителя разработки. Мой основной вклад в разработку «Сервиса подбора хобби» заключается в координации задач участников, контроле дедлайнов и организации процессов. Ожидаю, что благодаря моей работе команда получит качественный и стабильный результат, а итоговый прототип проекта будет успешно защищен на кафедре.

- Я, Загрудный Данила, в рамках нашего сквозного проекта выполняю роль тестировщика. Мой основной вклад в разработку «Сервиса подбора хобби» заключается в поиске ошибок и проверке качества проекта. Ожидаю, что благодаря моей работе команда получит качественный и стабильный результат, а итоговый прототип проекта будет успешно защищен на кафедре.

КРАТКИЙ ВЫВОД

В ходе выполнения первой самостоятельной работы команда успешно организовала рабочее пространство в Telegram и распределила зоны ответственности на основе профессиональных стандартов Минтруда РФ. Использование матрицы RACI позволило чётко зафиксировать обязанности каждого участника для разработки «Сервиса подбора хобби». Это исключит путаницу в задачах и обеспечит прозрачность рабочих процессов на следующих этапах проекта.